**Project Report**

**Tuần 3 tháng 3: 19/3/2019**

-Số thành viên tham gia họp: 5.

-Nội dung họp:

+Chọn thời gian họp cố định mỗi tuần: 22h tối chủ nhật

+Nếu có phát sinh vấn đề: họp 22h các ngày.

+Phương thức họp online: video call messenger, chat nhóm messenger.

+Phân chia công việc:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên thành viên | Công việc | Ghi chú |
| Hứa Hòa Thanh Bảo | Thiết kế giao diện mẫu | Leader |
| Lê Đức Anh | Nghiên cứu, ôn, training về html, css, bootsrap | Đức Anh với Gia Bảo 1 nhóm |
| Võ Bùi Gia Bảo |
| Lê Anh Song | Song với Kiệt 1 nhóm |
| Vương Quân Kiệt |

**Tuần 3 tháng 3: 21/3/2019**

-Số thành viên tham gia họp: 5.

-Nội dung họp:

+Điều chỉnh giao diện lần 1.

**Tuần 4 tháng 3: 26/3/2019**

-Số thành viên tham gia họp: 3.

-Nội dung họp:

+Điều chỉnh giao diện lần cuối.

+Thiết kế database.

+Thời giạn nộp giao diện, database: 1 tuần.

**Tuần 1 tháng 4: 5/4/2019**

-Số thành viên tham gia họp: 5.

-Nội dung họp:

+Thống nhất version tools để sử dụng.

+Ôn asp.net sang tuần tiến hành code, thời gian dự kiến: 2-3 tuần.

-Kết quả:

+Hoàn thành giao diện + database

**Tuần 2 tháng 4: 7/4/2019**

-Số thành viên tham gia họp: 5.

-Nội dung họp:

+Nhóm trưởng live stream ôn asp.net, jquery.

+Thực hiện các chức năng cơ bản cho trang web.

-Kết quả:

+Hiểu sơ lược về phương thức, cách sử dụng jquery.

**Tuần 2 tháng 4: 8/4/2019**

-Số thành viên tham gia họp: 5.

-Nội dung họp:

+Nhóm trưởng live stream hướng dẫn redirect view khi có nhiều button.

+Phân công dịch tài liệu thuyết trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thành viên | Công việc | Ghi chú |
| Hứa Hoàng Thanh Bảo | Kiểm duyệt bản dịch |  |
| Võ Bùi Gia Bảo | Chương 1,2 | 4 ngày |
| Lê Đức Anh | Chương 3,4 | 4 ngày |
| Lê Anh Song | Kiểm duyệt Powe Point |  |
| Vương Quân Kiệt | Powe Point | 4 ngày |

-Kết quả:

+Code các chức năng hoàn thành gần 50%.

**Tuần 2 tháng 4: 12/4/2019**

-Số thành viên tham gia: 5.

-Nội dung họp:

+Chỉnh sửa bản dịch, power point đợt 1.

+Tiến hành thuyết trình mẫu.

+Thống nhất mỗi ngày 22h tiến hành thuyết trình nhóm

-Kết quả:

+Power point hoàn thành 80%.

+Cải thiệt kỹ năng thuyết trình cá nhân.

**Tuần 2- tuần 3 tháng 4: 12-16/4/2019**

-Số thành viên tham gia: 5.

-Nội dung họp:

+Chỉnh sửa bản dịch, power point hoàn tất.

+Chia nội dung thuyết trình từng thành viên

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thành viên | Công việc | Ghi chú |
| Lê Đức Anh | Phần 1 |  |
| Hứa hoàng Thanh Bảo | Phần 2 |  |
| Võ Bùi Gia Bảo | Phần 3 |  |
| Lê Anh Song | Phần 4 | 4 mục đầu |
| Vương Quân Kiệt | Phần 4 | 4 mục cuối |

-Kết quả:

+phần thuyết trình đạt 80%.

**Tuần 3 tháng 4: 17-21/4/2019**

-Số thành viên tham gia: 4.

-Nội dung họp:

+Chuận bị demo và nộp bài.

+Test trang web, đưa lên hosting và chạy trên mobile

-Kết quả:

+Hoàn thiện trang web 80%.

**Tuần 4 tháng 4: 28/4/2019**

-Số thành viên tham gia: 4

-Nội dung họp:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Thành viên | Ghi chú |
| 1 | Bắt lỗi chương trình, dữ liệu | Võ Bùi Gia Bảo  Lê Đức Anh  Lê Anh Song | Hạn nộp 5/5/2019 |
| 2 | Test chương trình | Hứa Hoàng Thanh Bảo  Lê Đức Anh |  |

**Tuần 1 tháng 5: 5/5/2019**

-Thành viên hợp: 4

-Nội dung công việc

+Nộp các file bắt lỗi từng thành viên.

+Nhóm trưởng tổng hợp update bản mới nhất của chương trình cho thành viên.

+Tiến hành test chương trình.

+Dự kiến ngày 6/5/2019 nhóm tiến hành viết báo cáo đồ án, hoạn thiện demo lý thuyết.

-Kết quả:

+Tiến độ hoàn thiện trang web 100%.

**Tuần 3 tháng 5: 20/5/2019**

Thành viên hợp: 4

-Nội dung họp:

+Test lỗi lần cuối.

+Nhóm trưởng công bố bảng d8anh1 giá chất lượng công việc thành viên.

+Đóng gói sản phẩm.

+Hoàn thành các file hướng dẫn setup, cài đặt.